旬阳县审计局

审计结果公告

2018年第48号

（总第258号）

被审计单位：旬阳县发展和改革局等相关单位

审计项目：2018年第四季度国家重大政策措施

落实情况跟踪审计暨追赶超越目标

完成情况审计

关于2018年第四季度国家重大政策措施

落实情况跟踪审计暨追赶超越目标

完成情况审计结果

（2019年1月24日公告）

根据《中华人民共和国审计法》、审计署关于印发《2018 年国家重大政策措施落实情况跟踪审计工作指导意见》的通知（审财发〔2018〕5 号）,按照安康市审计局关于印发《2018 年第四季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计暨追赶超越目标完成情况审计工作方案》的通知（安审发〔2018〕170 号）要求,县审计局派出审计组，对旬阳县截止2018年12月贯彻落实国家重大政策措施情况暨追赶超越目标任务完成情况进行了跟踪审计。本次重点审计了追赶超越目标任务完成情况方面、提升营商环境方面、防范化解重大风险方面及重大项目推进等四个方面的内容，抽查了3个政府部门、16个项目，涉及财政资金35567万元。现将审计结果公告如下：

一、重大项目推进方面

部分财政资金使用效率不高。

2018年上级下达旬阳县中央预算投资项目16个，资金35567万元，资金到位率100%。截止2018年12月20日，县财政拨付项目主管单位资金30934万元，占资金总量的86.97%，项目主管单位拨付使用资金20847.28万元，占资金总量的58.61%，县财政留存资金4633万元，占资金总量的13.03%。其中：

1.未申请拨付的项目3个（旬阳县档案馆建设项目、旬阳县瑞祥家园保障房小区配套基础建设项目、旬阳县职业技术教育中心基础能力建设项目），资金4033万元，占资金总量的11.34%。

2.已申请拨付未开工建设的项目2个（旬阳县医院门诊楼建设项目、旬阳县党家坝保障房小区道路连接线改扩建工程项目），资金5570万元，占资金总量的15.67%。

3.已完工资金有结余项目1个（2018年旬阳县易地扶贫搬迁工程），结余资金	290.4万元，占资金总量的0.82%。

上述问题,责成县发改部门督促相关建设单位加快项目进度，提高工作效率。责成县财政部门加强公共资金管理，健全专项资金监管机制，发挥资金效益。

二、以前阶段审计发现问题的整改情况

截至2018年12月底，以前年度国家重大政策措施落实情况暨追赶超越目标任务完成情况审计累计发现问题26 个，23 个已经整改到位，3个正在整改。